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У К Р А Ї Н А
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ
                                                                                                                                         
РІШЕННЯ
23 лютого 2017 року                                                                                                            № 17

Про виконання міської Програми 
«Розвиток житлово-комунального
господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік, Оріхівська міська рада відзначає наступне.
По міській програмі «Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік за загальним фондом міського бюджету КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» профінансовано видатків на суму 216850,35 грн., КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» - 922515,16 грн., КФКВ 100201 «Теплові мережі» - 23825,00 грн.; за спеціальним фондом міського бюджету КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» - 334887,48 грн., КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» - 37558,00 грн., КФКВ 100201 «Теплові мережі» - 22184,00 грн., КФКВ 250380 «Інші субвенції» - 89091,00 грн.
Виходячи з вищевикладеного, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, п.1 ст.27 та п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Оріхівська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік згідно з додатком  до даного рішення.
1. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії Оріхівської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної політики; молодіжної політики, відродження духовності та збереження культурної спадщини.


Секретар ради                                                                                               Л.М. Жбанкова





Проект рішення підготовлений
фінансово-економічним відділом міськвиконкому                       

Начальник ФЕВ                                В.М.Свириденко

Аркуш погодження  додається       
                                                                                                                                                                                          Додаток до рішення Оріхівської міської ради від 23.01.2017 № 17
                                                     



Звіт про виконання міської Програми
«Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік

	
	Затверджений план на рік
	План на рік з урахуванням змін
	Всього профінансовано
	Касові видатки
	% виконання

	Всього загальний фонд
	570100,00
	1235890,00
	1163190,51
	1163190,51
	94,12

	Всього спеціальний фонд
	454022,00
	1502564,00
	1156378,88
	1156378,88
	76,96

	Всього по програмі
	1024122,00
	2738454,00
	2319569,39
	2319569,39
	84,70



Використання бюджетних коштів по загальному фонду                                                                                                                                             грн.
	КЕКВ
	Показник
	Напрямок використання коштів
	Затверджений план на рік
	План на рік з урахуванням змін
	Всього профінансовано
	Касові видатки
	% виконання

	КФКВ 100101  «Житлово-експлуатаційне господарство»

	2240
	Оплата інших послуг (крім комунальних)
	Поточний ремонт житлового фонду
	0,00
	37818,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2610
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	 
	200000,00
	222748,00
	216850,35
	216850,35
	97,35

	 
	 
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Виготовлення лінійних схем електропостачання на ж\б
	
	
	27100,00
	27100,00
	

	 
	 
	Перевірка заземлення на ж/б
	
	
	12202,00
	12202,00
	

	 
	 
	Придбання коробки перемінних передач ГАЗ-53
	
	
	12398,00
	12398,00
	

	 
	 
	Придбання мотокоси з додатковим устаткуванням
	
	
	3906,50
	3906,50
	

	 
	 
	Придбання ПММ для ГАЗ-53
	 
	
	2402,00
	2402,00
	

	 
	 
	Проведення робіт з технічного обстеження ж/б вул. Б.Хмельницького,35
	 
	
	6183,43
	6183,43
	

	 
	 
	Придбання матеріалів для ліквідації наслідків стихії по вул. Соборній, 60,62
	 
	
	6890,00
	6890,00
	

	 
	 
	Придбання ПММ на виконання робіт по вивезенню ТПВ
	 
	
	15000,00
	15000,00
	

	 
	 
	Оплата послуг
	 
	
	15000,00
	15000,00
	

	 
	 
	Придбання гідроциліндру КУН 80*40*400
	 
	
	1500,00
	1500,00
	

	 
	 
	Оплата за електроенергію ж/б
	 
	
	51300,00
	51300,00
	

	 
	 
	Поточний ремонт холу гуртожитку вул. Лесі Українки, 99
	 
	
	20000,00
	20000,00
	

	 
	 
	Поточний ремонт покрівлі ж/б вул. Й. Янцена, 41
	 
	
	24604,00
	24604,00
	

	 
	 
	Придбання лічильників
	 
	
	2469,42
	2469,42
	

	 
	 
	Поточний ремонт навісу ж/б вул. Б.Хмельницького,35
	 
	
	1709,00
	1709,00
	

	 
	 
	Придбання лічильників для ж/б по вул. Л.Українки, буд. 49,51,5,55,57,67, вул. Ак. Вернадського, буд. 111, 115, вул. Й.Янцена, буд. 37
	 
	
	4466,00
	4466,00
	

	 
	 
	Придбання автоматів для ж/б по вул. Л.Українки, буд. 49,51,5,55,57,67, вул. Ак. Вернадського, буд. 111, 115, вул. Й.Янцена, буд. 37
	 
	
	936,00
	936,00
	

	 
	 
	Придбання лічильників для ж/б по вул. Л.Українки, буд. 45,47,47а
	
	
	8298,00
	8298,00
	 

	 
	 
	Придбання автоматів для ж/б по вул. Л.Українки, буд. 45,47,47а
	
	
	486,00
	486,00
	 

	
	
	Всього

	200000,00
	260566,00
	216850,35
	216850,35
	83,22

	КФКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство"

	2610
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	 
	370100,00
	951474,00
	922515,16
	922515,16
	96,96

	 
	 
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
	
	
	17300,00
	17300,00
	

	 
	 
	Оформлення спеціального дозволу  (ліцензії) на користування надрами
	
	
	9000,00
	9000,00
	

	 
	 
	Придбання електроматеріалів
	
	
	25474,90
	25474,90
	

	 
	 
	Розробка нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин
	
	
	29854,78
	29854,78
	

	 
	 
	Придбання масла трансформаційного, розрядника
	
	
	16374,00
	16374,00
	

	 
	 
	Придбання насоса вакуумного
	
	
	9100,00
	9100,00
	

	 
	 
	Гідродинамічне очищення міської каналізації
	
	
	74998,48
	74998,48
	

	 
	 
	Погашення заборгованості за електроенергію
	
	
	474953,00
	474953,00
	

	 
	 
	Придбання труб
	
	
	147460,00
	147460,00
	

	 
	 
	Придбання люків
	
	
	18000,00
	18000,00
	

	
	 
	Погашення часткової вартості спожитої електроенергії, згідно договору Поруки між ВАТ «Запоріжобленерго», КП «Оріхівський водоканал» ОМР та КП «Оріхівський  комунальник» ОМР





	
	
	100000,00
	100000,00
	

	КФКВ 100201 "Теплові мережі"

	2610
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	Поточний ремонт теплових мереж по вул. Покровській
	0,00
	23850,00
	23825,00
	23825,00
	99,90

	 
	 
	Всього
	570100,00
	1235890,00
	1163190,51
	1163190,51
	94,12

	Використання бюджетних коштів по спеціальному фонду                                                                                                                                                                     грн.

	КФКВ 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади"

	3210
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	 
	200000,00
	572591,00
	334887,48
	334887,48
	58,49

	 
	 
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт ліфта ж/б по вул. Лесі Українки,99(1)
	
	
	30517,48
	30517,48
	

	 
	 
	Капітальний ремонт енергозабезпечення ж/б з виділенням комунального навантаження:
	
	
	261957,89
	261957,89
	

	 
	 
	вул. Покровська, 66
	
	
	42470,19
	42470,19
	

	 
	 
	вул. Покровська, 68
	
	
	50878,00
	50878,00
	

	 
	 
	вул. Й. Янцена, 43
	
	
	36061,81
	36061,81
	

	 
	 
	вул. Шевченка, 17
	
	
	19969,00
	19969,00
	

	 
	 
	вул. Лесі Українки, 39
	
	
	20020,00
	20020,00
	

	 
	 
	вул. Лесі Українки, 43
	
	
	30742,00
	30742,00
	

	 
	 
	вул. Покровська,69
	
	
	23484,00
	23484,00
	

	 
	 
	вул. Й.Янцена, 41
	
	
	38332,89
	38332,89
	

	 
	 
	Здійснення технічного нагляду по вул. Покровська, 66,68, Й.Янцена,43, Л.Українки, 47а
	
	
	5834,11
	5834,11
	

	 
	 
	Придбання матеріалів для ремонту електропостачання по вул. Лесі Українки,47а
	
	
	36193,00
	36193,00
	

	 
	 
	Здійснення технічного нагляду по вул. Шевченка,17
	
	
	385,00
	385,00
	

	 
	 
	Всього
	200000,00
	572591,00
	334887,48
	334887,48
	58,49

	КФКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство"

	3210
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	 
	219800,00
	724858,00
	710216,40
	710216,40
	97,98

	 
	 
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Капітальний ремонт водопроводу від пологового будинку до вул. Гетьмана Сагайдачного
	
	
	25222,75
	25222,75
	

	 
	 
	Робочий проект на капітальний ремонт водопроводу по вул. Гетьмана Сагайдачного
	
	
	34911,00
	34911,00
	

	 
	 
	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Ак.Вернадського
	
	
	15743,50
	15743,50
	

	 
	 
	Виготовлення проекту на капітальний ремонт водопроводу ДУ-150 по вул. Героїв Крут від пров. Водопровідного до вул. Покровської
	
	
	35017,68
	35017,68
	

	 
	 
	Придбання насосних агрегатів
	
	
	218090,00
	218090,00
	

	 
	 
	Капітальний ремонт свердловини № 2
	
	
	273000,00
	273000,00
	

	 
	 
	Проведення проектно-вишукувальних робіт та авторський нагляд на капітальний ремонт КНС по вул. Запорізькій
	
	
	24037,66
	24037,66
	

	 
	 
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення експертизи на капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.. Гоголя (від вул. Запорізької до буд. 19)


	
	
	46635,81
	46635,81
	

	 
	 
	Капітальний ремонт ГАЗ 53 (ас)
	
	
	37558,00
	37558,00
	

	КФКВ 100201 "Теплові мережі"

	3210
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	Капітальний ремонт теплових мереж по вул. Покровській від ТК 14 до ТК 14а
	0,00
	22184,00
	22184,00
	22184,00
	100,00

	КФКВ 250380 "Інші субвенції"

	3220
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
	 
	34222,00
	182931,00
	89091,00
	89091,00
	48,70

	 
	 
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Співфінансування проекту «Капітальний ремонт водопроводу Ду150 по вул. Героїв Крут від вул. Водопровідної до вул. Покровської»
	
	
	69317,00
	69317,00
	

	 
	 
	Співфінансування проекту «Капітальний ремонт водопроводу від пологового будинку по вул. Гетьмана Сагайдачного»
	
	
	19774,00
	19774,00
	

	 
	 
	Всього
	454022,00
	1502564,00
	1156378,88
	1156378,88
	76,96





               Секретар ради                                                                                                                                                                         Л.М.Жбанкова

Пояснювальна записка
                            до проекту рішення Оріхівської міської ради

«Про виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального
господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення проведення поточного та капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства Оріхівської міської ради, теплових мереж,  артезіанських свердловин та будівництва нових артезіанських свердловин на території міста, Оріхівська міська рада вирішила затвердити звіт про виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік, у зв’язку з цим на розгляд сесії Оріхівської міської ради пропонується даний проект рішення.
У 2016 році в рамках реалізації заходів міської Програми «Розвиток житлово-комунального господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за загальним фондом міського бюджету профінансовано КФКВ 100101  «Житлово-експлуатаційне господарство» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 216850,35 грн., КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -  922515,16 грн. КФКВ 100201 «Теплові мережі» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 23825,00 грн. 
За спеціальним фондом міського бюджету профінансовано КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» по КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) -  334887,48 грн., КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -  710216,40 грн., КФКВ 100201 «Теплові мережі» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 22184,00 грн., КФКВ 250380 «Інші субвенції» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» – 89091,00 грн., відсоток виконання 84,70 %. Виконавцями заходів Програми є КП «Житлосервіс», КП «Оріхівський водоканал», ТОВ «Оріхівтепломережа», виконавчий комітет Оріхівської міської ради.







Проект рішення підготовлений
провідним спеціалістом                                                                                             
з питань економіки та торгівлі
фінансово-економічного відділу
міськвиконкому                                                                                                           Т.Ю.Крячко 









Аркуш погодження

до проекту рішення Оріхівської міської ради
«Про виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального
господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік»
 
	Прізвище, ініціали
	Посада
	Підпис
	Дата

	Жбанкова Л.М.
	Секретар ради
	
	

	Трифанова О.М.
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
	
	

	Салогуб О.В.
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
	
	

	Свириденко В.М.
	Начальник фінансово-економічного відділу міськвиконкому
	
	

	Білан С.Ю.
	Провідний спеціаліст - юрист
	
	







































Покажчик розсилки

до рішення  Оріхівської міської ради

«Про виконання міської Програми «Розвиток житлово-комунального
господарства міста Оріхова на 2016-2018 роки» за 2016 рік»

1. Фінансово-економічний відділ міськвиконкому
1. Оріхівська районна державна адміністрація
1. Управління фінансів Оріхівської РДА
1. Оріхівське відділення Токмацької місцевої прокуратури.
1. КП «Житлосервіс»
1. КП «Оріхівський водоканал»





Провідний спеціаліст                                                                                             
з питань економіки та торгівлі
фінансово-економічного відділу
міськвиконкому                                                                                                           Т.Ю.Крячко 
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