У К Р А Ї Н А

## ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

## ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

## ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23 лютого 2017 року                                                                                                            № 22

Про виконання міської Програми

підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків  в м. Оріхові

на 2016-2018 роки за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік, Оріхівська міська рада відзначає наступне.

По міській Програмі підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  в м. Оріхові на 2016-2018 роки за 2016 рік по КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» профінансовано видатків по загальному фонду на суму 5027,00 грн., по спеціальному фонду міського бюджету КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» - 71373,00 грн.

Виходячи з вищевикладеного, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, п.1 ст.27 та п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Оріхівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік  згідно з додатком  до даного рішення.

- Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії Оріхівської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної політики.

Секретар ради                                                                                                Л.М. Жбанкова

Проект рішення підготовлений

фінансово-економічним відділом міськвиконкому

Начальник ФЕВ                                В.М.Свириденко

Аркуш погодження  додається

Додаток до  рішення Оріхівської міської ради від 23.02.2017 № 22

Звіт про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік

|  | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | Всього профінансовано | Касові видатки | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього загальний фонд | 0,00 | 5028,00 | 5027,00 | 5027,00 | 99,98 |
| Всього спеціальний фонд | 0,00 | 94972,00 | 71373,00 | 71373,00 | 75,15 |
| Всього по програмі | 0,00 | 100000,00 | 76400,00 | 76400,00 | 76,40 |

| КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Використання бюджетних коштів по загальному фонду грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ | Показник | Напрямок використання коштів | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | Всього профінансовано | Касові видатки | % виконання |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Поточний ремонт системи водозабезпечення житлового будинку №41 по вул.. Л. Українки | 0,00 | 5028,00 | 5027,00 | 5027,00 | 99,98 |
| Використання бюджетних коштів по спеціальному фонду грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Л. Українки,41 (1,2 під’їзди) | 0,00 | 94972,00 | 71373,00 | 71373,00 | 75,15 |

Секретар ради                                                                                                                                 Л.М.Жбанкова

Пояснювальна записка

до проекту рішення Оріхівської міської ради

«Про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік»

Керуючись пунктом 22 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», в рамках реалізації заходів міської Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Оріхові на 2016-2018 роки у 2016 році КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» за загальним фондом міського бюджету на проведення поточного ремонту системи водозабезпечення житлового будинку № 41 по вул. Л. Українки було передбачено 5028,00 грн., касові видатки складають 5027,00 грн. За спеціальним фондом міського бюджету по КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» на проведення капітального ремонту ліфтів в житловому будинку по вул. Л. Українки,41 (1,2 під’їзди) було заплановано 94972,00 грн., касові видатки - 71373,00 грн. Відсоток виконання програми складає 76,40 %. Виконавцем заходів Програми є КП «Житлосервіс».

Враховуючи вищевикладене, Оріхівська міська рада вирішила затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки. за 2016 рік, у зв’язку з цим на розгляд сесії Оріхівської міської ради пропонується даний проект рішення.

Проект рішення підготовлений

провідним спеціалістом

з питань економіки та торгівлі

фінансово-економічного відділу

міськвиконкому                                                                                                           Т.Ю.Крячко

Аркуш погодження

до проекту рішення Оріхівської міської ради

«Про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік»

| Прізвище, ініціали | Посада | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Жбанкова Л.М. | Секретар ради |  |  |
| Трифанова О.М. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |  |  |
| Салогуб О.В. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |  |  |
| Свириденко В.М. | Начальник фінансово-економічного відділу міськвиконкому |  |  |
| Білан С.Ю. | Провідний спеціаліст - юрист |  |  |

Покажчик розсилки

до рішення  Оріхівської міської ради

«Про виконання міської Програми підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків  в м. Оріхові  на 2016-2018 роки за 2016 рік»

- Фінансово-економічний відділ міськвиконкому

- Оріхівська районна державна адміністрація

- Управління фінансів Оріхівської РДА

- Оріхівське відділення Токмацької місцевої прокуратури.

Провідний спеціаліст

з питань економіки та торгівлі

фінансово-економічного відділу

міськвиконкому                                                                                                           Т.Ю.Крячко